П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 июля 2010 г.                               с. Балахоновское                                   № 106

Об утверждении муниципальной целевой программы по улучшению искусственного освещения населенных пунктов муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2010-2013 годы

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Балахоновского сельсовета, администрация Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу по улучшению искусственного освещения населенных пунктов муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2010-2013 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании Балахоновского сельсовета «Вестник Балахоновского сельсовета».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахоновского

сельсовета  Кочубеевского

района                                                					     А.А. Фоменко

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Балахоновского сельсовета от 28 июля 2010 г. № 106 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАХОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2010-2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАХОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2010-2013 ГОДЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа по улучшению искусственного освещения населенных пунктов муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2010-2013 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановление Правительства Ставропольского края № 31-п от 18.02.2009 года «О краевой целевой программе «Энергоснабжение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы» |
| Цель программы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования Балахоновского сельсовета |
| Задачи Программы | снижение доли энергозатрат на существующем искусственном освещении путем замены светильников РКУ-250 на энергосберегающие светильники ЖКУ-21 с лампами ДнаТ-70; снижение затратной части бюджета муниципального образования Балахоновского сельсовета на оплату за потребленную электроэнергию, с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы муниципального образования Балахоновского сельсовета; создание источников электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии; |
| Срок реализации Программы | 2010-2013 г.г. |
| Перечень мероприятий Программы | Реконструкция действующего искусственного освещения с внедрением энергосберегающих технологий; внедрение автоматизированных систем управления при учете потребляемой электроэнергии на реконструируемых сетях искусственного освещения |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1060 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств краевого бюджета - 674 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2010 году - 124 тыс. рублей; в 2011 году - 150 тыс. рублей; в 2012 году - 200 тыс. рублей в 2013 году - 200 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 386 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2010 году - 86 тыс. рублей; в 2011 году - 100 тыс. рублей; в 2012 году - 100 тыс. рублей в 2013 году - 100 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | Снижение уровня потребления электроэнергии на территории муниципального образования Балахоновского сельсовета за счет внедрения новых энергосберегающих технологий; снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы |

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

На территории муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края находится 4 населенных пункта. В 2009 году установлено 52 светильника ЖКУ-21 в                 с. Балахоновском, в 2010 году 47 светильников ЖКУ-21 в а. Карамурзинском, с. Галицино, х. Ураковский, с. Балахоновское.

Решение проблем связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов на территории муниципального образования Балахоновского сельсовета является одной из приоритетных задач. Рост тарифов на электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, приводит к повышению расходов местного бюджета. Все эти негативные последствия обуславливают необходимость экономии энергетических ресурсов на территории муниципального образования Балахоновского сельсовета и актуальность проведения целенаправленной политики энергоснабжения.

Программа должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования Балахоновского сельсовета.

В предстоящий период решение вышеуказанных вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

2. Основные цели и задачи, программы, сроки ее реализации

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования Балахоновского сельсовета. В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

снижение затратной части местного бюджета на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы муниципального образования Балахоновского сельсовета.

3. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2011-2013 г.г.

4. Перечень мероприятий Программы

Программа включает широкий спектр научно-технических и технологических мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования Балахоновского сельсовета.

Программа предусматривает следующие меры по энергосбережению:

организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования Балахоновского сельсовета;

реконструкция действующих объектов электроснабжения, с внедрением энергосберегающих технологий;

создание энергоэффективных систем искусственного освещения.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались актуальность и экономическая значимость проблемы, связанной с необходимостью перехода на энергосберегающий путь развития экономики.

Расходы на реализацию мероприятий Программы определены по результатам оценки экономической ситуации в муниципальном образовании Балахоновского сельсовета, анализа стоимости мероприятий по энергосбережению на объектах, планирующих внедрение энергосберегающих мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств краевого бюджета, средств местных бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2010-2013 годы составит 1060 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета - 674 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2010 году - 124 тыс. рублей;

в 2011 году - 150 тыс. рублей;

в 2012 году - 200 тыс. рублей

в 2013 году - 200 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов -  386 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2010 году - 86 тыс. рублей;

в 2011 году - 100 тыс. рублей;

в 2012 году - 100 тыс. рублей.

Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

6. Эффективность реализации Программы

Простой срок окупаемости энергосберегающего мероприятия 2 года.

Управляющая делами

администрации Балахоновского

сельсовета			                                                             Л.В. Лисицкая